Приложение № 3

К Постановлению Администрации Конаковского

муниципального округа Тверской области

от «___»__________2026 №_____

График выполнения работ при осуществлении прокладки инженерной коммуникации

(ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ

Калининская – Редкино I, II цепи с отпайками с ПС 110 кВ

для технологического присоединения энергопринимающих

устройств ООО «Энкор Резорт»), её эксплуатации в границах полосы

отвода автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт- Петербург,

км 108+400 – км 362+020

| № п.п. | Наименование работ | 14 дней | 48 лет 11 месяцев 16 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительствоинженерной коммуникации– ответвления 2-цепнойВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I, II цепи с отпайками с ПС 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энкор Резорт» |  |  |
| 2 | Эксплуатация инженерной коммуникации– ответвления 2-цепнойВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I, II цепи с отпайками с ПС 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энкор Резорт» |  |  |